Sistema de proposta de aluguel
Plano de projeto

Introduction
Esse documento tem como objetivo introduzir o formato de desenvolvimento dos artefatos do projeto, assim como introduzir os membros participantes e suas responsabilidades. Também será descrito o planejamento das iterações que serão seguidas durante o período de duração do projeto.

Project organization
Para a produção dos artefatos que resultarão em componentes funcionais e não funcionais do Produto de Software final, o trabalho que será realizado pela equipe será dividido da seguinte forma, podendo ser alterado durante a execução do projeto:
- Gerenciamento do projeto: Thiago Chaves
- Gerenciamento de requisitos: Gabriel Porto
- Gerenciamento de testes: Gustavo Barros
- Desenvolvimento: Thiago Chaves, Gabriel Porto, Gustavo Barros
- Arquitetura do sistema: Thiago Chaves, Gabriel Porto
- Design e visual: Gustavo barros
A comunicação entre os membros do projeto será centralizada na plataforma discord. Nessa, serão reportados relatórios de desempenho, e serão feitas reuniões semanais. Pelo estado atual da pandemia em abril de 2021, todas reuniões serão feitas de forma remota.
Project practices and measurements

O desenvolvimento das artefatos, que resultarão na documentação necessária para a criação do projeto, será feito através de um desenvolvimento iterativo. Cada iteração durará aproximadamente 7 dias, e ao final de cada iteração será realizada uma reunião para alinhamento de equipe.
Durante as reuniões de equipe deve ser apresentado o que cada membro produziu durante a iteração, para dessa forma todos estarem cientes do andamento do projeto. Além disso, visto a produtividade em cada iteração, podem ser feitos ajustes no planejamento das iterações. Ao final de cada reunião espera-se conseguir estar juntando o trabalho de todos os membros no produto final estável.
Em certas reuniões de iteração, será discutido também o conteúdo de determinados artefatos produzidos, e dessa forma cada membro deverá dar sua aceitação sobre o mesmo ou fazer mudanças necessárias. Caso isso não consiga ser concluído durante a reunião, será marcada outro encontro durante essa iteração com propósito de terminar essa pendência.
Plano das Iterações e Objetivos
O projeto será realizado durante o primeiro semestre de 2021, com início das iterações em 13/02/2021 e previsão de final em aproximadamente 01/05/2021. O projeto como um todo será dividido em iterações (sprints). O plano das iterações está descrito na tabela abaixo:

Iteração	Objetivos primarios(risks and use case scenarios)	Datas de início e fim	Duração
I1	Objetivos / Criar repositórios para armazenar artefatos / Criação de plano de projeto / Criação de plano de iterações	13/02/2021 / 20/02/2021	7 dias
I2	Objetivos / Criação do Modelo de Caso de uso / Criação do documento de visão / Aceitação do plano de projeto / Aceitação do plano de iterações	20/02/2021 / 06/03/2021	14 dias
I3	Objetivos / Criação dos casos de uso detalhados / Criação do documento de visão	06/03/2021 / 13/03/2021	7 dias
I4	Objetivos / Aceitação do documento de visão / Criação da lista de ferramentas utilizadas / Criação da arquitetura / Criação de “System-wide requirements”	13/03/2021 / 27/03/2021	14 dias
I5	Objetivos / Aceitação da arquitetura / Criação do projeto físico do banco de dados / Criação de projeto de interface com usuário	27/03/2021 / 10/04/2021	14 dias
I6	Objetivos / Criação de testes fumaça / Criação de protótipo de banco de dados / Criação de protótipo de interface com usuário	10/04/2021 / 17/04/2021	7 dias
I7	Objetivos / Descrição da infraestrutura de implantação / Criação do glossário	17/04/2021 / 24/04/2021	7 dias
I8	Objetivos / Revisão de documentos	24/04/2021 / 01/05/2021	7 dias

Deployment
O sistema final será executado por uma máquina virtual linux. Essa, estando com seu funcionamento estável, pode ser hospedada em algum provedor desse serviço, como Google Cloud, ou Heroku.